ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Личный финансовый помощник

Заказчик/инициатор: учебный проект     Автор: Сабанов Егор Олегович

# 1. Цель проекта

Разработать адаптивное веб-приложение, позволяющее пользователю учитывать личные доходы и расходы, импортировать операции из CSV, планировать месячный бюджет, задавать категорийные лимиты, получать уведомления о превышении лимитов и просматривать аналитические отчеты.

# 2. Компоненты системы

| Компонент | Что должно быть реализовано |
| --- | --- |
| Техническое задание | Анализ требований, сценарии пользователя, функциональные и нефункциональные требования, UML и ER-модель. |
| Дизайн интерфейса | Тёмная UI/UX-концепция, адаптивная верстка, понятная навигация, дашборд, формы операций, бюджетов и импорта. |
| Клиентская часть | HTML5, CSS3, JavaScript, React; запросы к REST API, валидация формы, отображение таблиц и графиков. |
| Серверная часть | PHP, REST API, авторизация, CRUD для операций/категорий/бюджетов, CSV-импорт, расчёты и уведомления. |
| База данных | MySQL; таблицы users, categories, transactions, import_batches, budgets, budget_limits, notifications. |
| Безопасность | Хеширование паролей, prepared statements, валидация, контроль доступа к данным пользователя, защита от основных веб-уязвимостей. |
| Тестирование | Модульные и интеграционные проверки, тестовые SQL-данные, проверка CSV, расчётов, лимитов и API. |
| Документация | README, пояснительная записка, инструкция пользователя, описание БД и REST API. |
| Деплой | Размещение MVP на сервере/хостинге после завершения разработки. |

# 3. Функциональные требования

## 3.1. Авторизация

Регистрация по имени, email и паролю.

Вход и выход из аккаунта.

Пароль хранится только в хешированном виде.

## 3.2. Категории

Создание, просмотр, изменение и удаление категорий.

Разделение категорий на income и expense.

## 3.3. Операции

Создание, просмотр, изменение и удаление доходов/расходов.

Фильтрация по периоду, типу и категории.

Расчёт итогов по доходам, расходам и балансу.

## 3.4. CSV-импорт

Загрузка CSV-файла.

Проверка структуры и обязательных полей.

Фиксация партии импорта в import_batches.

Сохранение импортированных операций с source=csv.

Отчёт по количеству импортированных и пропущенных строк.

## 3.5. Бюджет и лимиты

Создание месячного бюджета.

Настройка лимитов по категориям.

Расчёт процента использования лимита.

Порог предупреждения по умолчанию 80%.

## 3.6. Уведомления

Создание предупреждения при достижении порога.

Создание уведомления при превышении лимита.

Отметка уведомления как прочитанного.

## 3.7. Отчёты

Сводка доходов/расходов.

Расходы по категориям.

Динамика по месяцам.

Сравнение бюджета и фактических расходов.

# 4. Нефункциональные требования

Интерфейс должен быть адаптивным и пригодным для мобильного устройства.

API и БД должны разделять ответственность по уровням.

Все финансовые суммы хранятся с фиксированной точностью.

Доступ к данным должен быть ограничен пользователем-владельцем.

Проект должен иметь документацию и воспроизводимую установку.

# 5. Критерии готовности

Все семь таблиц БД созданы и связаны внешними ключами.

ER-диаграмма и SQL-схема совпадают по сущностям и связям.

Тестовые INSERT выполняются без нарушения ограничений целостности.

Основные сценарии приложения проходят тестирование.

Git-репозиторий содержит историю осмысленных изменений.

README позволяет другому человеку установить проект без дополнительных устных пояснений.